**ИНФОРМАЦИЯ**

о ходе реализации проекта народной инициативы на территории

с. Берт-Даг Тес-Хемского кожууна по состоянию на 17.08.2021 года

В рамках реализации народной инициативы по проекту «Вода как основа развития сельского поселения сумона Берт-Дагский» завершены работы по бурению скважины. В результате бурения вода вышла на 6-й день работы 16.06.2021 с глубиной 70 метров;

14.07.2021г. проведен электронный аукцион по устройству летнего полива по улицам Найырал, Ленина, Кидиспея, принял участие 1 заявитель – ООО «Намзырай».

Согласно проекту, подрядчик должен установить вдоль домов на 3 улицы водопроводы летнего пользования к каждому дому.

31.07.2021г. проведена реконструкция старой скважины, который не функционировала с 90-х годов, в данной работе были задействованы жители сумона в кол-ве 10 чел.

6 августа т.г. закончены земляные работы для заливки фундамента 2х водоколонок.

Администрацией сумона Берт-Даг совместно с активом села собрано 76,4 тысяч рублей, которые будут направлены на транспортные услуги. Сбор средств продолжается.

Целью проекта «Вода как основа развития сельского поселения сумона Берт-Дагский» является обеспечение жителей водоснабжением в летнее время для полива огорода, установка летних душевых кабин, что будет способствовать оздоровлению людей, улучшение условий содержания домашнего скота.

Ожидаемый результат (социально-экономический эффект): в результате реализации проекта все 173 домохозяйств сумона Берт-Даг будут обеспечены питьевой водой, что позволит населению села полностью обеспечивать себя овощами и картофелем.

